**易生活立项说明书**

目录

**一、项目综述1**

1、项目概述2

2、目标用户2

3、软件特点2

**二、软件设计说明4**

1、软件类型2

2、软件功能2

3、app制作团队3

**三、开发进度规划3**

1、项目分期和工作安排3

1. **项目综述**
2. 项目概述

如今，人们的生活水平日渐提高，消费水平也呈现出一股上升的趋势。各种各样的手机APP相继出现，使人们的生活更加的方便。这次，我们的易生活APP主要重心在于便利人们的生活，，提高人们的生活质量。

1. 目标用户

年龄层：15岁以上

1. 软件特点

易生活能够提供各种各样的服务，而且各种服务的价格也十分的适中。能够让用户找到自己合意的东西 ，让用户使用完易生活APP都能对生活充满乐趣，充实人们的生活。

1. **软件设计说明**
2. 软件类型

易生活属于娱乐生活类软件app，可以说在娱乐生活类软件中非常有市场的，毕竟能够提供快捷的方便生活娱乐的各种各样的功能，需要美食、点外卖、住酒店、周边景点、订车票飞机票、景点门票、温泉的时候就可以随时打开软件预定想要的内容。

1. 软件功能

**搜索:**可以进行对商家名字，美食名字，酒店名字等等进行搜索

**预订美食**：可以查看各式各样的美食的详细信息、选择价格、种类。

**预订景点门票**：可以查看景点的详细信息、选择景点套餐、预定景点门店等。

**预定酒店**：可以查看酒店详细信息、具体地址和价格，周边环境等

**预定温泉**：可以查看温泉详细信息、具体地址和价格，周边酒店价格等

**预定车票机票**：可以查看车票机票的详细信息，车次，时间，价格等

**个人主页**：可以查看活动推送、历史预订信息等

**收藏页**： 收藏用户喜欢的房源信息和景点信息

1. app制作团队

我们是一个年轻又有活力的五人团队，我们目前的团队有强大实力。平均年龄在20~22岁之间，既有年轻人充沛的活力和敏锐的时尚感知，又有着创作激情和稳重工作态度。更重要的是，我们的团队成员之间都是有着多年合作经验的，配合默契。是一支技术过硬，合作密切的强大技术队伍。

**成员**：王德汉（组长）、范鸿楷（组员）、林烁佳（组员）、黄宏发（组员）、林承智（组员）

1. **开发进度规划**
2. 项目分期和工作安排

项目期为一周

期间的分工安排5名负责各自的模块。

**登录注册、底部模块页面：**林承智、王德汉

**详情、评价、订单页面：**黄宏发

**分类栏页面：**范鸿楷、林烁佳

阶段一（第一天）：讨论软件功能并分配详细任务

阶段二（第二天~第三天）：各自大概完成相应部分。

阶段三（第四天）：修改各自的页面、追加要求。

阶段四（第五天）：整合，创建后台，数据库。

阶段五（第六天）：调试并修改BUG。

阶段六（第七天）：做微小的处理，压缩代码。